**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

**ส่วนที่ ๑**

**๑.๑ บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จ่ายขาดเงินสะสม) สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

๓. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงานจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการนำพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
4. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.............) ประจำปี................ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

**๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จ่ายขาดเงินสะสม)

อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนและแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**๑.๕ แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๑.๖ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

๔. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๕. เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น

**ส่วนที่ ๒**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ประกอบด้วย**

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด.01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ  โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ  งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค** | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 100 | 4,028,900 | 100 |  |
| **รวม** | 16 | 100 | 4,028,900 | 100 |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 1,620 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,944 | 91,000 | บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ลบ.ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ขนาดพื้นที่ คสล. 242 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร | 91,000 | ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางนิต พรหมมาตย์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางนิต พรหมมาตย์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร | 142,000 | บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงผาลาด 2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงผาลาด 2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร | 320,000 | บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางบัวใส คุณสมบัติ บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางบัวใส คุณสมบัติ บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร | 451,000 | บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายเวียงชัย บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายเวียงชัย บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร | 137,000 | บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ขนาดยาว 254 เมตร | 33,000 | บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด เส้นข้างวัดศิริวราราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด เส้นข้างวัดศิริวราราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าว 0.60 เมตร ยาว 210 เมตร สูง 0.58 เมตร | 470,000 | บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ศาลาประชาคมบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ศาลาประชาคมบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร สูง 11.20 เมตร | 385,000 | ศาลาประชาคมบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางโค อเวลา บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางโค อเวลา บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร | 222,000 | บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญรอด บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญรอด บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร | 288,000 | บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ขนาดยาว 910 เมตร | 238,000 | บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลาประชาคม บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลาประชาคม บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 154,000 | บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด เส้นนาสีนวล-บ้านคำลอดพื้น(ช่วงหน้าบ้านนางดำ ละปู่) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด เส้นนาสีนวล-บ้านคำลอดพื้น(ช่วงหน้าบ้านนางดำ ละปู่) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 0.58 เมตร | 384,900 | บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด เส้นข้างวัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด เส้นข้างวัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 267 เมตร สูง 0.58 เมตร | 498,000 | บ้านหนองแปน หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 4.50 เมตร | 124,000 | บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 4,028,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**